Acta de Constitución

PLATAFORMA WEB SEI DIGITALS

FL SERVICIOS ELÉCTRICOS INTEGRALES SPA.

# Indice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Niveles de autoridad	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	3

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	4

Solución Propuesta	4

Objetivos del proyecto	5

Objetivos de desarrollo	6

Entregables	6

Descripción del sistema	6

Requerimientos de alto nivel	6

Premisas y restricciones	6

Riesgos iniciales de alto nivel	6

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	6

Tipo de Interfaz de Hardware	7

Tipo de Interfaz de Software	7

Tipo de Interfaz de Usuario	7

Requisitos de aprobación del proyecto	7

Aprobaciones y control de cambios	8

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | FL Servicios Eléctricos Integrales SpA. |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | SEI Digitals |
|  | Fecha de inicio/fin | Agosto 2026 - Diciembre 2026 |
|  | Cliente | FL Servicios Eléctricos Integrales SpA. |
|  | Patrocinador principal | Felipe Lara, gerente general |
|  | Jefe de Proyecto | Moisés Roa |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Felipe Lara | Gerente General | Gerencia |
| Tamara Roa | Colaboradora | Administración |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Moisés Roa | Lider de Proyecto | Equipo de Desarrollo |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones técnicas | Se tomarán en conjunto con el equipo de desarrollo y los interesados de la empresa FL SEI SpA. |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Lara | Patrocinador | Gerente FL SEI SpA. | Gerencia |
| Tamara Roa | Patrocinador | Subgerente | Gerencia |
| Natanael Yañez | Proveedor | Desarrollador | Equipo de Desarrollo |
| Moisés Roa | Proveedor | Desarrollador | Equipo de Desarrollo |
| Tomás Vega | Proveedor | Desarrollador | Equipo de Desarrollo |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Aprobación de la definición del Proyecto | 31-08-26 |
| Módulos de gestión operativa completos arquitectura, BD, clientes, proveedores, proyectos, costos y facturación | 19-10-26 |
| Módulo predictivo (IA) y dashboards funcionando | 23-11-26 |
| Plataforma desplegada, integrada y validada con el cliente | 07-12-26 |

## Presupuesto estimado

Entre $20.000 y $40.000. Sólo se considera el costo del hosting. El software se desarrollará en equipos personales con herramientas gratuitas.

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

Mejorar los procesos operacionales y la gestión de la información de la microempresa FL Servicios Eléctricos Integrales SpA, automatizando, estandarizando y centralizando el manejo de los datos, junto con entregar un modelo de proyecciones de ganancias.

## Justificación del proyecto – Contexto

Buscamos facilitar los procesos de registro y gestión de información de una microempresa, los cuales se realizan de forma manual a través de planillas.

## Problema-Necesidad

La empresa FL SEI SpA. lleva poco tiempo en el mercado y no dispone de sistemas digitales para la gestión de la información operacional y financiera; dicha gestión se realiza manualmente, ralentizando los procesos administrativos y presentando riesgos en el seguimiento de estados de pago.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Implementar un sistema informático en forma de plataforma web para centralizar toda la información, permitiendo automatizar el ingreso de la misma, llevar un seguimiento exacto de los estados de las facturas y potenciar los procesos operacionales mediante inteligencia de negocios para proyectar ganancias en base a datos históricos y tendencias.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Facilitar la gestión de la información y permitir un seguimiento adecuado de facturas. Entregar proyecciones de ganancias por medio de Inteligencia de negocio utilizando modelos IA. | Disminución en los tiempos de registro de datos. Estados de facturas actualizados. Disminución de las imprecisiones en los presupuestos. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Experiencia de usuario amigable e intuitiva. | Se dará un plazo de una semana para la digitación de los datos con el fin de que el personal se adapte al nuevo sistema. |
| Accesibilidad y Alta disponibilidad del Sistema. | Que el aplicativo sea responsivo y trabaje en las plataformas de dispositivos que se utilicen como parte de las pruebas. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Cumplir con la planificación de 18 semanas distribuida en 3 fases (Definición, Desarrollo y Cierre) | Cumplimiento de los 4 hitos principales en sus fechas tope establecidas (31-08-26, 19-10-26, 23-11-26, 07-12-26) |
| Entregar un incremento funcional del producto al cierre de cada Sprint | Sprint Reviews realizadas según lo planificado, con funcionalidades demostrables al cliente |
| Gestionar oportunamente las desviaciones del cronograma | Retrasos detectados y resueltos dentro del mismo Sprint o el siguiente, sin afectar la fecha del hito final |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Finalizar el desarrollo e implementación de la plataforma dentro del plazo comprometido (agosto–diciembre 2026) | Plataforma desplegada, integrada y validada con el cliente antes del 07-12-26 |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| El monto otorgado para la realización del proyecto se halla entre los $20.000 y los $40.000 CLP |  | Costo final de Hosting dentro del parámetro definido. |

## Objetivos de desarrollo

Desarrollar una plataforma web para la gestión integral de FL Servicios Eléctricos Integrales SpA, con una interfaz de usuario que permita centralizar y administrar la información de clientes, proveedores, proyectos, costos, insumos, compras, ventas y facturación, incorporando dashboards dinámicos para visualizar indicadores financieros y operacionales, además de un módulo de Inteligencia Artificial predictiva que permita generar proyecciones de ganancias y utilidades a partir de los datos históricos registrados.

## Entregables

Página web de uso interno, disponible para personal administrativo y gerencia. Base de datos modificable por personal autorizado, de fácil gestión y mantención.

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

RF.1: Autenticar y validar el ingreso de los usuarios al sistema. RF.2: Registrar y administrar los datos de los usuarios del sistema. RF.3: Diferenciar roles y permisos de acceso para usuarios administrativos y gerencia. RF.4: Registrar y administrar información de clientes y proveedores. RF.5: Registrar proyectos, compras, costos, facturas y demás transacciones asociadas a la operación de la empresa. RF.6: Registrar y realizar seguimiento del estado de pago de las facturas. RF.7: Visualizar información mediante dashboards e indicadores relacionados con las operaciones, costos, ingresos, ganancias y utilidades. RF.8: Consultar el histórico de transacciones y operaciones realizadas. RF.9: Generar proyecciones de ganancias y utilidades mediante un modelo predictivo basado en datos históricos. RF.10: Realizar segmentación de clientes y proveedores de acuerdo con los datos registrados en el sistema. RF.11: Generar notificaciones automáticas asociadas a facturas pendientes de pago. RF.12: Integrar y procesar información proveniente de fuentes de datos externas cuando sea requerido.

## Premisas y restricciones

Plataformas de desarrollo, bases de datos y frameworks deben ser de software libre, acordados con el equipo de desarrollo y entregando un producto a la medida.

## Riesgos iniciales de alto nivel

Entregar un Software poco intuitivo para el personal. Base de datos ineficiente. Proyecciones de ganancias imprecisas. Mala definición de roles.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Framework: Streamlit Lenguaje: Python 3.12 Base de datos: PostgreSQL Modelo ML: pandas, scikit-learn.

## Tipo de Interfaz de Hardware

Servidor compartido: Servidor compartido o servicio de alojamiento web con recursos suficientes para ejecutar la aplicación y base de datos. Usuarios finales: Computador de escritorio o notebook con conexión a Internet. Periféricos: Teclado y mouse para la interacción con la plataforma.

## Tipo de Interfaz de Software

Aplicación: Lenguaje: Python 3.12 Framework/interfaz web: Streamlit Base de datos: PostgreSQL Gestión de base de datos: SQLAlchemy + Alembic Análisis de datos y Machine Learning: Pandas + Scikit-learn Visualización: Plotly Usuarios finales: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari u otro navegador web compatible.

## Tipo de Interfaz de Usuario

Página web responsiva, ejecutable en los navegadores señalados.

# Requisitos de aprobación del proyecto

El cliente indica que todas las necesidades de gestión de información de la empresa han sido cubiertas por el software, según la presente acta.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Moisés Roa | Líder del proyecto | 13/09 |  |
| 2.0 | Moisés Roa | Líder del proyecto | 20/09 |  |