| Sprint | Sprint 2 28/09/2026 - 09/10/2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Construir vistas de proyectos, presupuesto y facturación. Construir formularios y CRUD con conexión a base de datos levantada en Supabase y modificar base de datos para incluir estado de pago de facturas, lo que será utilizado posteriormente para notificaciones automáticas de seguimiento de pagos. |
| Historias Comprometidas | HU-03 - HU-04 - HU-05 - HU-06 - HU-07 |
| Historias Terminadas | HU-03 - HU-04 - HU-05 - HU-06 - HU-07 |
| Funcionalidades Implementadas | Vista de Proyectos Formularios para registro de proyectos, presupuestos y facturas ligados a clientes y proveedores previamente ingresados. Estado de pago de facturas como botón desplegable y estados pendiente/pagada. Conexión a Supabase para registro de proyectos. |
| Pruebas Realizadas | Registro, modificación y eliminación de facturas, presupuestos y proyectos. Pruebas de validación de datos en formularios. |
| Evidencias |  |
| Problemas Encontrados | Complicaciones al relacionar las tablas en la base de datos. |
| Acciones Tomadas | Reunión con el cliente para consolidar una base de datos con relaciones lógicas. |
| Pendientes | Migrar la información operacional a la base de datos en Supabase. Permitir ligar más de un presupuesto a un proyecto. Permitir ligar más de una factura de compra a un presupuesto. |