| Sprint | Sprint 1 07/09/2026 - 25/09/2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Construir la estructura básica de la página y desarrollar funcionalidades de registro de clientes/proveedores. Adicionalmente, comenzar el modelado de la base de Datos. |
| Historias Comprometidas | HU-01 HU-02 |
| Historias Terminadas | HU-01 HU-02 |
| Funcionalidades Implementadas | Home del sitio web Registro de Clientes y Proveedores (formularios provisionales) Dashboard de ejemplo (Adelantado) |
| Pruebas Realizadas | Registro, modificación y eliminación de clientes simulados. |
| Evidencias |  |
| Problemas Encontrados | Falta de coordinación con el cliente. Dificultad para concretar el modelo de base de datos. |
| Acciones Tomadas | Reunión breve con el cliente para aclarar dudas respecto a los documentos y datos operacionales. |
| Pendientes | Programar la base de datos en PostgreSQL. |